**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов**

**и предоставляемых услуг (дорожная карта объекта)**

Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания

 «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 63

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование объекта | Срок исполнения(этап работы, год) | Источник финансирования и (ориентировочный объем финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| 1. **Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту**
 |
| 1. | ***Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту А/Б)******(А- универсальная доступность – доступность для инвалида любого места в здании, а именно- общих путей движения и мест обслуживания******Б- выделение зон, помещений, блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг)*** |  | 1 этап – неотложные мероприятия 2018 год.2 этап – отложенные мероприятия 2018-2019 год.3 этап – капитальный ремонт, реконструкция, строительство | Областной бюджет  |  |
| 1.1 | ***По территории объекта*** |
|  | Ремонтные работы:* асфальтирование прогулочных дорожек

(дорожка между корпусом № 3 и корпусом № 2)* асфальтирование проезжей части дороги вдоль корпусов № 1-3
 | территория учреждения | 2 этап2019 год |  |  |
| * ремонт помещения бани
 | 1 этап 2018 год | 6934976,65 руб. | Ремонт начат 29.05.2018 г. |
| 1.2 | ***По входу в здание***  |
|  | Ремонтные работы:* установка на ступенях наружных лестниц входной зоны противоскользящего покрытия;
* устройство пандусов стационарных с крыльцом и навесом
 | корпус № 1,2,3,4 корпус № 2, 3, баня, столярная мастерская. | 1 этап 2018 год2 этап 2018-2019 год |  83 000 руб.  3349505 руб. | Начато устройство пандусов, крыльц, навесов на здания бани, гаража  |
|  | * ремонт и оборудование утепленным коробом шахты платформы с вертикальным перемещением для инвалидов
 | корпус № 1,3 | 2 этап 2019 год | 3 400 000 руб. |  |
|  | * установка кнопки вызова для оказания необходимой помощи
 | корпус № 1,2,3 | 1 этап 2018 год |  |  |
|  | * ввод в действие подъёмной платформы наклонного типа для инвалидов
 | корпус № 2 | 1 этап 2018 год |  |  |
| 1.3 | ***По путям движения в здании*** |
|  | * оборудование внутренних лестничных маршей пристенными поручнями
 | корпус № 1,2,3 | 2 этап2018-2019 год |  2 400 000 руб. |  |
| * оборудование коридоров пристенными поручнями
 |
| 1.4 | ***По зоне оказания услуг*** |
|  | * Приобретение технических средств реабилитации:
 | корпус № 1,2,3,4 | 2 этап2018-2019 год |  950 000 руб. |  |
| 1.5 | ***По санитарно-гигиеническим помещениям*** |
|  | * оборудование помещений специальными устройствами сантехники.
 | корпус № 2,3 | 2 этап2018-2019 год |  435 150 руб. |  |
| 1.6 | ***По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов (5 категорий)*** |
|  | * Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемами изображениями
 | корпус № 1,2,3,4 | 2 этап 2018-2019 год | 96 000 руб. |  |
| * Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия
 |  |  |  | Вып. |
| 1. **Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией**
 |
| 2. | ***Обеспечение доступа к месту предоставления услуги (объекту) путем оказания работниками помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С,У)*** |  |  |  |  |
| 2.1 | * разработка и утверждение приказа (распоряжения) о порядке оказания помощи инвалидам
 |  |  |  | Вып. |
| 2.2 | * закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и маломобильным группам населения (и их сопровождению)
 |  |  |  | Вып. |
| 2.3 | * организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам (план инструктажа, журнал учета)
 |  |  |  | Вып. |
| 2.4 | * обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан о порядке организации доступности объекта и предоставляемых услугах, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте организации, информационном стенде, в индивидуальном порядке)
 |  |  |  | Вып. |