Для укрепления материально-технического обеспечения предоставления социальных услуг заключен Государственный контракт № ЭА-1942\_18 от 25 февраля 2019 года на проведение ремонта помещений и здания жилого корпуса № 3. Сумма контракта составила 61 180 777 рублей 60 копеек.

В результате выполнения работ будут отремонтированы все помещения здания, заменены все внутренние инженерные системы, окна и двери, установлена новая внешняя подъёмная платформа для инвалидов.

Стены здания корпуса будут обустроены вентилируемым фасадом с облицовкой керамогранитными плитами.

11 марта 2019 года был подписан акт о передачи объекта в ремонт. Срок сдачи объекта из ремонта 01 декабря 2019 года.

По состоянию на 26 июля 2019 года выполнено 54% запланированных Государственным контрактом работ.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Рис. 1.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Рис. 2

|  |  |
| --- | --- |
| Рис.3 |  |

Рис.4.



  
  
Рис.5